**דוח גרסה 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הערות | באיזה אופן נעשה / נדחה | דרישה |  |
|  | מלא | web sockets - ניתוק מהקוד ותיקון התראות | תיקוני גרסה 2 |
| לא הוחלה בעגלה | חלקי | מדיניות קנייה - פשוטה ומורכבת + החלתה בקנייה |
| פשוטה (גלויה ומותנית) הוחלה בקנייה. עדיין אין מורכבות | חלקי | מדיניות הנחות - פשוטה ומורכבת + החלתה בקנייה |
| מחיקת חוקים והחנות לא ממומש | חלקי | עריכת חנות |
|  | מלא | תצוגה הרשאות - דרישה 5.1 |
|  | נדחה | דרישה 3e - הסבר למשתמש מדוע נכשל תהליך מסויים |
|  | נדחה | דרישת מעקב 7 - event log ו- error log |
|  | מלא | חיבור עם מערכות חיצוניות |
| אובייקטים ארעיים לא נשמרים בדאטה בייס.  שמירה של עגלה ב- cache נדחה.  דאטה בייס מרוחק נדחה. | חלקי | דרישה 6 - שמירה לאורך זמן | גרסה 3 |
| יש התמודדות עם נפילה של מערכות חיצוניות | חלקי | דרישה 5 - חסינות מפני נפילת מערכת |
| יש דף התחברות של מנהל מערכת | חלקי | דרישה 1.1 |
|  | נדחה | שינוי דרישה 4.3 |
|  | נדחה | טסטים |

דרישות שלא מומשו:

2.5 חיפוש מוצרים לפי שדות אחרים שאינם שם מוצר

2.7 עריכה של עגלה

4.2 מחיקה של חוקים והנחות

4.6 מחיקה של מינוי מנהל חנות